ENGENHARIA DE SOFTWARE – 2º SEMESTRE

AEP – ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADO

PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Acadêmicos: Breno Ferreira Lima RA:26002749-2

Victor Hugo Freitas Macedo RA:26009013-2

2026

AEP – ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADO

PSE EM AÇÃO – SISTEMA DE PLANEJAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Trabalho acadêmico apresentadoUniversidade Cesumar – UniCesumar, como requisito parcial da Atividade de Estudo Programado (AEP) do 2º semestre do curso de Engenharia de Software.

2026

# SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

2 PROBLEMA DE PESQUISA

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

3.2 Objetivos específicos

4 JUSTIFICATIVA

5 USUÁRIOS ENVOLVIDOS

6 ESCOPO DO SISTEMA

7 REQUISITOS DO SISTEMA

7.1 Requisitos funcionais

7.2 Requisitos não funcionais

8 FLUXOGRAMAS

8.1 Fluxograma geral do sistema

8.2 Fluxograma detalhado do cadastro de ação

9 PSEUDOCÓDIGOS

10 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

11 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

12 RISCOS DO PROJETO

13 PRIVACIDADE E ASPECTOS ÉTICOS

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

# 1 INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Os ambientes educacionais exercem uma função que vai além da transmissão de conteúdos curriculares, pois também são espaços de convivência, formação cidadã e construção de hábitos que podem influenciar a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesse contexto, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O Programa Saúde na Escola possui caráter intersetorial, envolvendo a articulação entre as áreas da Saúde e da Educação. Dessa forma, escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária à Saúde, gestores e comunidade podem atuar de maneira conjunta no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações. Essa articulação aproxima as políticas públicas das necessidades existentes nos territórios onde os estudantes vivem e estudam (BRASIL, 2025a). As ações desenvolvidas no PSE abrangem diferentes dimensões relacionadas à saúde e ao ambiente escolar. Entre elas estão atividades de promoção da atividade física, alimentação saudável, saúde ambiental, cultura de paz, prevenção das violências e dos acidentes, verificação da situação vacinal, saúde bucal, auditiva e ocular, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e promoção da saúde mental (BRASIL, 2025b). A diversidade dessas ações demonstra a necessidade de organizar adequadamente as informações relacionadas ao planejamento e ao acompanhamento das atividades. Apesar da proposta de integração entre os setores, a execução das ações pode apresentar dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) identificaram que a aproximação entre Saúde e Educação contribuiu para a implementação do PSE, mas também observaram fragilidades relacionadas à participação equilibrada dos setores e à permanência de ações pontuais. Dessa forma, torna-se relevante utilizar mecanismos que auxiliem no registro do que foi planejado, no acompanhamento das atividades e na avaliação de seus resultados.

Considerando esse cenário, a tecnologia pode contribuir para organizar informações e apoiar atividades administrativas relacionadas ao PSE. Uma aplicação computacional simples pode permitir o cadastro de ações, a consulta de atividades programadas, o acompanhamento de sua situação e a geração de informações gerais sobre participação. Entretanto, a solução proposta neste trabalho possui caráter exclusivamente acadêmico e utilizará dados fictícios e informações coletivas, não substituindo profissionais da saúde nem realizando diagnósticos, triagens, prescrições ou recomendações de tratamento. Assim, esta AEP propõe o desenvolvimento planejado de uma solução computacional introdutória denominada “PSE em Ação – Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola”. A proposta será posteriormente implementada em linguagem C, em nível compatível com os conhecimentos do segundo semestre, buscando transformar um problema de organização de informações em uma solução simples, coerente e funcional.

# 2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

# 3 OBJETIVOS

# 3.1 Objetivo geral

Desenvolver o planejamento de uma aplicação computacional introdutória, posteriormente implementada em linguagem C, para auxiliar uma equipe escolar e de saúde no cadastro, consulta e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, utilizando dados fictícios e respeitando limites de privacidade e segurança das informações. 3.2 Objetivos específicos; Compreender o contexto do Programa Saúde na Escola e identificar uma necessidade relacionada ao planejamento e acompanhamento das ações coletivas. Definir os usuários, o escopo e as funcionalidades essenciais da aplicação proposta. Especificar requisitos funcionais e não funcionais que orientem o desenvolvimento do sistema. Representar, por meio de fluxogramas e pseudocódigos, o funcionamento geral e uma operação específica do sistema. Planejar o desenvolvimento da solução em etapas semanais, considerando levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação. Estabelecer limites éticos para impedir o uso de dados clínicos ou informações pessoais sensíveis dos estudantes. 4 JUSTIFICATIVA; A escolha do tema justifica-se pela importância da organização das ações desenvolvidas no Programa Saúde na Escola e pela possibilidade de aplicar conhecimentos introdutórios de Engenharia de Software e Linguagem C em um problema relacionado a uma necessidade social. O próprio PSE envolve diferentes profissionais e atividades, tornando relevante o acompanhamento organizado das ações planejadas e realizadas. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite relacionar conteúdos de produção textual, algoritmos, lógica de programação e engenharia de software. A definição de requisitos, a elaboração de fluxogramas, a criação de pseudocódigos e o planejamento por etapas contribuem para compreender que o desenvolvimento de software começa pela análise do problema e pela organização da solução, antes da implementação. Socialmente, a proposta pode contribuir para a organização de informações coletivas relacionadas às ações do PSE, facilitando a visualização de atividades planejadas, realizadas ou canceladas e dos números gerais de participação. O sistema não pretende substituir profissionais de saúde, mas funcionar como uma ferramenta acadêmica de apoio à organização. A solução também é adequada ao nível do segundo semestre, pois seu funcionamento pode ser estruturado utilizando recursos introdutórios da linguagem C, como condicionais, laços de repetição, vetores, funções e armazenamento em memória durante a execução. Dessa maneira, o projeto mantém um escopo compatível com os conhecimentos trabalhados nas disciplinas. Por fim, a preocupação com a privacidade é parte essencial da proposta. O sistema trabalhará somente com dados fictícios e informações coletivas, sem registrar nomes, diagnósticos, prontuários ou condições clínicas individuais.

# 5 USUÁRIOS ENVOLVIDOS

| Usuário | Função no sistema | Necessidade |
| --- | --- | --- |
| Equipe escolar | Cadastrar e consultar ações realizadas ou planejadas. | Organizar atividades e acompanhar seu andamento. |
| Equipe de saúde | Consultar e atualizar informações coletivas das ações. | Acompanhar planejamento e resultados gerais. |

# 6 ESCOPO DO SISTEMA

O sistema será uma aplicação simples executada em terminal, desenvolvida posteriormente em linguagem C. Seu objetivo será registrar e acompanhar ações coletivas do PSE. O escopo mínimo será composto por cadastro de ações, listagem, pesquisa, atualização da situação, registro da quantidade efetiva de participantes e geração de um resumo geral. Cada ação deverá possuir código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial. As situações previstas serão planejada, realizada ou cancelada. Quando uma ação for marcada como realizada, será possível registrar a quantidade efetiva de participantes.

Estão fora do escopo o armazenamento de dados clínicos individuais, diagnósticos, triagem médica, prescrição de tratamentos, banco de dados, interface gráfica e aplicação web. O armazenamento principal ocorrerá em memória durante a execução; o uso de arquivos poderá ser considerado posteriormente como melhoria, caso seja compatível com os conteúdos trabalhados em aula.

# 7 REQUISITOS DO SISTEMA 7.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Cadastrar ação | O sistema deve permitir cadastrar uma ação informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial. |
| RF02 | Listar ações | O sistema deve apresentar todas as ações cadastradas de maneira organizada e compreensível. |
| RF03 | Pesquisar ações | O sistema deve permitir pesquisar ações por código, escola ou tema. |
| RF04 | Atualizar situação | O sistema deve permitir alterar a situação da ação para planejada, realizada ou cancelada. |
| RF05 | Registrar participação | Quando uma ação for realizada, o sistema deve permitir registrar a quantidade efetiva de participantes. |
| RF06 | Gerar resumo | O sistema deve apresentar a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto. |
| RF07 | Validar entradas | O sistema deve impedir códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu. |

## 7.2 Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | O sistema deve apresentar menus, mensagens de confirmação e mensagens de erro claras para facilitar o uso em terminal. |
| RNF02 | Confiabilidade | O sistema deve validar informações importantes e evitar registros inconsistentes, como códigos duplicados ou quantidades negativas. |
| RNF03 | Privacidade | O sistema não deve armazenar dados pessoais sensíveis ou informações clínicas individuais de estudantes. |
| RNF04 | Compatibilidade | A solução deve ser desenvolvida em linguagem C e executada em ambiente definido pelo professor. |
| RNF05 | Manutenibilidade | A lógica deve ser organizada em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar toda a lógica na função main. |

# 8 FLUXOGRAMAS

## 8.1 Fluxograma geral do sistema

O fluxograma geral deverá representar o menu principal e a repetição das operações até que o usuário escolha encerrar. A sequência proposta é: início → exibição do menu → escolha da opção → execução da operação escolhida → retorno ao menu → encerramento quando selecionada a opção de sair.

INÍCIO

↓

Exibir menu principal

↓

Escolher opção

↓

[1] Cadastrar ação → Validar dados → Salvar ação → Retornar ao menu

[2] Listar ações → Exibir registros → Retornar ao menu

[3] Pesquisar → Informar critério → Exibir resultados → Retornar ao menu

[4] Atualizar situação → Selecionar ação → Atualizar → Retornar ao menu

[5] Gerar resumo → Calcular dados → Exibir resumo → Retornar ao menu

[0] Encerrar → FIM

## 8.2 Fluxograma detalhado do cadastro de ação

INÍCIO

↓

Solicitar código

↓

Verificar se o código já existe

↓

Se existir → informar erro → solicitar novo código

Se não existir → continuar

↓

Solicitar escola, tema, data, público-alvo, responsável e quantidade prevista

↓

Validar campos obrigatórios e quantidade

↓

Dados válidos?

→ NÃO: informar erro e solicitar correção

→ SIM: definir situação inicial e armazenar a ação

↓

Exibir mensagem de cadastro realizado

↓

FIM

9 PSEUDOCÓDIGOS

9.1 Pseudocódigo do menu principal

INÍCIO
    REPITA
        Exibir menu principal
        Ler opção

        SE opção = 1 ENTÃO
            Executar cadastro de ação
        SENÃO SE opção = 2 ENTÃO
            Listar ações
        SENÃO SE opção = 3 ENTÃO
            Pesquisar ações
        SENÃO SE opção = 4 ENTÃO
            Atualizar situação
        SENÃO SE opção = 5 ENTÃO
            Gerar resumo
        SENÃO SE opção = 0 ENTÃO
            Exibir mensagem de encerramento
        SENÃO
            Exibir mensagem de opção inválida
        FIM SE
    ATÉ opção = 0
FIM

9.2 Pseudocódigo do cadastro de ação

INÍCIO
    Solicitar código

    ENQUANTO código já estiver cadastrado
        Informar que o código já existe
        Solicitar novo código
    FIM ENQUANTO

    Solicitar escola
    Solicitar tema
    Solicitar data prevista
    Solicitar público-alvo
    Solicitar responsável
    Solicitar quantidade prevista

    ENQUANTO quantidade prevista < 0
        Informar quantidade inválida
        Solicitar nova quantidade
    FIM ENQUANTO

    Solicitar situação inicial
    Validar situação

    SE todos os dados forem válidos ENTÃO
        Armazenar ação
        Informar cadastro realizado
    SENÃO
        Informar erro
    FIM SE
FIM

10 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO; Para o desenvolvimento do projeto será adotada uma abordagem incremental, conforme recomendado no enunciado da AEP. A solução será construída em pequenas etapas, permitindo que o grupo faça levantamento, modelagem, implementação, testes e documentação progressivamente. Essa abordagem é adequada ao nível do segundo semestre porque possibilita dividir o problema em partes menores e acompanhar a evolução do sistema. O processo será organizado em sprints semanais. Ao final de cada sprint, o grupo deverá verificar o que foi produzido, identificar dificuldades e planejar os próximos passos. A implementação em linguagem C será realizada somente após a definição dos requisitos e dos algoritmos da primeira etapa.

11 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

| Sprint | Etapa | Atividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Levantamento | Compreender o PSE, o problema proposto, usuários, necessidades e limites do sistema. | Problema definido e informações organizadas. |
| Sprint 2 | Modelagem | Definir escopo, requisitos funcionais e não funcionais e estruturar o fluxo do sistema. | Requisitos e escopo revisados. |
| Sprint 3 | Algoritmos | Elaborar fluxograma geral, fluxograma detalhado e pseudocódigos. | Algoritmos documentados e revisados. |
| Sprint 4 | Implementação | Iniciar a implementação em C do menu, cadastro e armazenamento em memória. | Primeira versão funcional. |
| Sprint 5 | Implementação e validação | Implementar listagem, pesquisa, atualização, resumo e validações. | Funcionalidades mínimas implementadas. |
| Sprint 6 | Testes e documentação | Realizar testes, corrigir erros, organizar README e documentação. | Sistema testado e documentação atualizada. |
| Sprint 7 | Preparação final | Revisar requisitos, preparar demonstração e organizar apresentação. | Projeto pronto para apresentação. |

12 RISCOS DO PROJETO

| Risco | Impacto | Prevenção/Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Risco | Impacto | Prevenção/mitigação |
| Dificuldade com linguagem C | Atraso na implementação e erros no código. | Dividir o código em funções simples, estudar os conteúdos vistos em aula e testar cada funcionalidade separadamente. |
| Requisitos mal definidos | Sistema pode não atender ao que foi solicitado. | Revisar os requisitos antes da implementação e relacioná-los aos fluxogramas e pseudocódigos. |
| Erros de validação | Dados incorretos podem ser armazenados. | Criar validações para códigos duplicados, quantidades negativas e opções inválidas. |
| Falta de organização do grupo | Atrasos nas atividades e documentação. | Distribuir tarefas e acompanhar o progresso a cada sprint. |
| Uso indevido de dados | Risco de exposição de informações sensíveis. | Utilizar somente dados fictícios e coletivos e não cadastrar informações clínicas individuais. |

13 PRIVACIDADE E ASPECTOS ÉTICOS; A solução deverá respeitar os limites definidos pela proposta da AEP. Serão utilizados somente dados fictícios e informações coletivas sobre as ações. Não deverão ser cadastrados nomes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou qualquer outro dado sensível individual de estudantes.O sistema também não terá como finalidade realizar diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento. Sua finalidade será apoiar a organização e o acompanhamento de ações coletivas do PSE. Dessa maneira, a tecnologia será utilizada como instrumento de apoio administrativo e acadêmico, sem substituir a atuação dos profissionais envolvidos.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS; A primeira etapa permitiu delimitar o problema relacionado à organização e ao acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola e transformar essa necessidade em uma proposta de sistema computacional introdutório. A definição dos usuários, do escopo, dos requisitos, dos algoritmos e do planejamento das sprints estabelece uma base para a etapa de implementação.A proposta também mantém coerência com os conhecimentos trabalhados no segundo semestre de Engenharia de Software, especialmente com os conteúdos introdutórios de lógica de programação e linguagem C. A divisão do desenvolvimento em etapas permite que o grupo avance gradualmente, realizando testes e correções durante o processo.Como princípio fundamental, o projeto considera a privacidade dos estudantes, utilizando apenas dados fictícios e informações coletivas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.